**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2022г. № О внесении изменений в Постановление Администрации Бесединского сельсовета Курского района Курской области от 12.12.2017 г. № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области»**

**проект**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСЕДИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от                      2022г.                                                                             №**

О внесении изменений в Постановление

Администрации Бесединского сельсовета

Курского района Курской области от 12.12.2017 г. № 195

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование  современной городской среды»  на территории  МО «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", постановлением Администрации Курской области от 19 октября 2022 года N 1164-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Формирования современной городской среды в Курской области», Администрация Бесединского сельсовета Курского района Курской области

**постановляет:**

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Формирование  современной городской среды»  на территории  МО «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Бесединского сельсовета Курского района Курской области от 12.12.2017 г. № 195:
2. **1.**В  паспорте программы:

1)    позицию, касающуюся этапов и сроков реализации программы, изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной программы-  2018-2025 годы

муниципальная программа реализуется в один этап;

2)    позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий  муниципальной программы на 2018-2025 годы  составит  9 558 531,49 руб. , в т.ч. : | | | |
| Год | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета |
| 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 127 668,00руб.  145 591,00руб.  31 396,00 руб.  13 365,51 руб.  20 590,00руб.   20 324,00 руб.  20308,00 руб.  1000,00 руб. | 1 003 691,16 руб.  1 795 539,34 руб  1 645 148,39руб  776 537,28 руб.  1 162 803,13 руб.  1174969,04 руб.  1304711,24 руб.  0,00 руб | 149 976,84 руб.  36 643,66 руб.   36 483,61руб.  15 847,70 руб.  25331,87 руб.  23978,96 руб.  26626,76 руб.  0,00 руб. |

1. В пункте 4 Муниципальной  программы цифры «2024» заменить на «2025»
2. Пункт 10 Программы изложить в следующей редакции:

**10.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2018–2025 годы составит 9 558 531,49 рублей, из них:

- средства федерального бюджета 8 863 399,58 рублей;

- средства областного бюджета 314 889,40 рублей;

- средства местного бюджета 380 242,51 рубль,

в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета |
| 2018 | 127 668,00 руб. | 149 976,84 руб. | 1 003 691,16 руб. |
| 2019 | 145 591,00 руб. | 36 643,66 руб. | 1  795 539,34 руб. |
| 2020 | 31 396,00 руб. | 36 483,61 руб. | 1 645 148,39 руб. |
| 2021 | 13 365,51 руб. | 15 847,70 руб. | 776 537,28 руб. |
| 2022 | 20 590,00 руб. | 25 331,87 руб. | 1 162 803,13 руб. |
| 2023 | 20 324,00 руб. | 23 978,96 руб. | 1 174 969,04 руб. |
| 2024 | 20 308,00 руб. | 26 626,76 руб. | 1 304 711,24 руб. |
| 2025 | 1 000,00 | 0 руб | 0 руб. |

4. Приложения 1 изложить в следующей редакции (прилагается)

2. Администрации Бесединского сельсовета Курского района Курской области разместить муниципальную программу «Формирование  современной городской среды»  на территории  МО «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области» на официальном сайте Администрации Бесединского сельсовета Курского района Курской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бесединского сельсовета                                                Алябьев Ю.Е.

                                                                                                                                                           Приложение № 1

                                                                                                                                     к муниципальной программе «Формирование

                                                                                                                                      современной городской среды на территории

                                                                                                                               муниципального образования «Бесединский сельсовет»

                                                                                                                               Курского района Курской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значение показателей | | | | | | |  |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г |
| Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными труппами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, %; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | | | | | | |  |

                                                                                                                                                                         Приложение № 2

                                                                                                                                              к муниципальной программе «Формирование

                                                                                                                                                    современной городской среды на

                                                                                                                                                территории  муниципального образования

                                                                                                                                                   «Бесединский сельсовет» Курского района

                                                                                                                                                       Курской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**«**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания  реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | Администрация Бесединского сельсовета Курского района | 2018 | 2025 | Приведение в нормативное состояние 3-х дворовый территории МКД, площадью 7500,0 кв. м . с.Беседино  Бесединского сельсовета Курского района Курской области,  доведение уровня благоустройства дворовых территорий МКД  до 100,0 %.  Приведение в нормативное состояние 1-ой муниципальной территории общего пользования, площадь 14800  кв.м.  с.Беседино Бесединского  сельсовета Курского района Курской области,  доведение уровня благоустройства общественных территорий  до 100,0 %. | Показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»;  Показатель 2 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»;                                                                    Показатель 4  «Количество благоустроенных дворовых территорий»;   Показатель 5  «Количество благоустроенных общественных территорий». |
| **Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Бесединского сельсовета Курского района | 2018 | 2025 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды, обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству; трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству. | Показатель 3  «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций                           в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

                                                                                                                                                              Приложение № 3

                                                                                                                                              к муниципальной программе «Формирование

                                                                                                                                                    современной городской среды на

                                                                                                                                                территории  муниципального образования

                                                                                                                                                   «Бесединский сельсовет» Курского района

                                                                                                                                                       Курской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей | | | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области » | Администрация  Бесединского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 00 0 00 00000 | 000 | 9558531,49 | 1 281336,00 | 1 977774,00 | 1 713028,00 | 805750,49 | 1208725,00 | 1219272,00 | 1351646,00 | 1000,00 |
| Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Бесединского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 01 L5550 | 244 | 873731,34 | 512 212,00 | 361519,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Бесединского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 02 L5550 | 244 | 8684800,15 | 769 124,00 | 1616254,66 | 1713028,00 | 805750,49 | 1208725,00 | 1219272,00 | 1351646,00 | 10000 |
| Основное мероприятие | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Бесединского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 F2 55550 | 244 | 9558531531,49 | 1281336,00 | 1 977 774,00 | 1713028,00 | 805750,49 | 1208725,00 | 1219272,00 | 1351646,00 | 1000,00 |

                                                                                                                                                                  Приложение № 4

                                                                                                                                              к муниципальной программе «Формирование

                                                                                                                                                    современной городской среды на

                                                                                                                                                территории  муниципального образования

                                                                                                                                                   «Бесединский сельсовет» Курского района

                                                                                                                                                       Курской области»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Бесединского сельсовета Курского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бесединский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, руб. | | | | | | | |  |
| ВСЕГО | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бесединский сельсовет» Курского района Курской» | ВСЕГО | 9558531,49 | 1 281 336,00 | 1 977 774,00 | 1 713 028,00 | 805750,49 | 1208725,00 | 1219272,00 | 1351646,00 | 1000,00 |
| Федеральный бюджет | 8863399,58 | 1 003 691,16 | 1 795 539,34 | 1 645 148,39 | 776 537,28 | 1162803,13 | 1174969,04 | 1304711,24 | 0 |
| Областной бюджет | 314889,40 | 149 976,84 | 36 643,66 | 36 483,61 | 15 847,70 | 25331,87 | 23978,96 | 26626,76 | 0 |
| Бюджет Бесединский сельсовета Курского района | 380242,51 | 127 668,00 | 145 591,00 | 31 396,00 | 13 365,51 | 20590,00 | 20324,00 | 20308,00 | 1000,000 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |